Unimetrocamp Wyden

Vila industrial

Rotina Visual APAE

Gustavo Andrade Magalhães

João Pedro Dumbra Sturla

Natasha Sthefany Rodrigues Cândido

Professor Luiz Gustavo Turatti

2025

Campinas/SP

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	5

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	5

3.3.	Relato de Experiência Individual	5

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5

3.2. METODOLOGIA	6

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

- DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

  - Identificação das partes interessadas e parceiros

As partes interessadas do projeto são os alunos e professores da APAE, instituição voltada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O público participante apresenta perfis diversos, abrangendo faixas etárias entre 7 e 40 anos, com diferentes níveis de escolaridade e condições socioeconômicas simples, em sua maioria oriundos de famílias de baixa renda.
O projeto envolve também os educadores da APAE, responsáveis por acompanhar o desenvolvimento pedagógico e comportamental dos alunos.
O grupo parceiro é a própria instituição APAE, que colabora oferecendo informações sobre as rotinas dos alunos e apoio pedagógico para o desenvolvimento da solução.
O público beneficiado são, portanto, alunos com deficiência intelectual e seus professores, que se beneficiarão de uma ferramenta digital que auxilia no gerenciamento de atividades, organização de rotina e acompanhamento de progresso individual.

  - Problemática e/ou problemas identificados

Durante as conversas com a equipe da APAE, foi identificada uma dificuldade recorrente: a falta de um sistema eficiente de gerenciamento das atividades e rotinas dos alunos, que atualmente são organizadas de forma manual, em planilhas, anotações ou acordos verbais.
Essa falta de centralização dificulta a comunicação entre professores e responsáveis, gera perdas de informação e torna o acompanhamento individual mais complexo.
Dessa forma, percebeu-se a necessidade de uma solução tecnológica que facilite a organização das atividades e a interação entre alunos e professores, promovendo maior autonomia e eficiência no ambiente escolar.

  - Justificativa

O desenvolvimento deste projeto é academicamente pertinente por unir conhecimentos teóricos e práticos da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente no uso da linguagem React Native, à solução de um problema social real.
Além de contribuir para o aprendizado dos alunos do curso, o projeto promove a aplicação prática de conceitos de engenharia de software, usabilidade, acessibilidade e trabalho em equipe, desenvolvendo habilidades técnicas e socioemocionais.
A motivação do grupo surge do desejo de usar a tecnologia como ferramenta de inclusão social, criando uma aplicação funcional que auxilie o cotidiano da APAE e valorize a autonomia dos alunos com deficiência intelectual.

  - Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

- Objetivo geral:

- Desenvolver um aplicativo mobile funcional para o gerenciamento de atividades e rotinas dos alunos da APAE, utilizando React Native.

- Objetivos específicos:

- Implementar telas de login, cadastro, gerenciamento de atividades e visualização por alunos e professores, com funções CRUD completas.

- Garantir uma interface intuitiva e acessível, coerente com os protótipos apresentados.

- Testar o aplicativo com o público-alvo da APAE e coletar feedback para ajustes e validação do produto final.

- Resultados esperados:

- Maior organização e eficiência no controle das rotinas pedagógicas.

- Redução de perdas de informação e melhoria na comunicação entre professores e alunos.

  - Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O projeto se baseia em autores que discutem inclusão, acessibilidade e tecnologia educacional, além de conceitos técnicos sobre desenvolvimento mobile e usabilidade.

Segundo Moran (2015), a tecnologia, quando usada de forma significativa, amplia as possibilidades de aprendizagem e interação entre alunos e professores. A utilização de ferramentas digitais em ambientes educacionais especiais potencializa o engajamento e a autonomia dos estudantes.

Para Lévy (1999), a cibercultura e as tecnologias digitais são meios que possibilitam novas formas de aprendizado colaborativo, o que reforça a importância da integração entre conhecimento técnico e social.

De acordo com Pressman (2016), o desenvolvimento de software deve ser centrado no usuário e voltado à resolução de problemas reais, considerando aspectos de usabilidade e acessibilidade.

Dessa forma, o projeto se sustenta em uma base teórica que une educação inclusiva, tecnologia social e engenharia de software, aplicadas em uma solução prática e acessível à comunidade da APAE.

- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

  - Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O grupo utiliza o Trello para gerenciamento das tarefas e cronograma.
O planejamento segue as seguintes etapas:

| Etapa | Descrição | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de requisitos e escuta da comunidade | Todos os integrantes | Semana 1 |
| 2 | Criação dos protótipos de telas | Gustavo e Natasha | Semana 2 |
| 3 | Desenvolvimento do front-end (React Native) | Gustavo e Natasha | Semana 3 a 5 |
| 4 | Desenvolvimento do back-end e integração | João Pedro | Semana 4 a 6 |
| 5 | Testes com usuários da APAE e ajustes | Todos os integrantes | Semana 7 |
| 6 | Documentação final e apresentação | João Pedro e Gustavo | Semana 8 |

Acompanhamento via reuniões semanais com o professor orientador e feedback da APAE.

  - Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Os professores e coordenadores da APAE participaram desde o início do projeto, contribuindo com informações sobre as principais dificuldades e sugerindo recursos úteis para a aplicação.
Durante o desenvolvimento, foram realizadas conversas e reuniões para validação das telas e das funcionalidades.
Na fase final, será aplicado um formulário de avaliação com os educadores da APAE para verificar a satisfação e possíveis melhorias.
Foram registradas capturas de tela, anotações e registros das reuniões como evidência dessa troca.

  - Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Gustavo Andrade Magalhães – Front-end e auxílio a documentação

João Pedro Dumbra Sturla – Back-end, documentação e auxílio ao Front-end

Natasha Sthefany Rodrigues Cândido – Front-end

  - Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

| Meta | Critério de sucesso | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Construir todas as telas do app | Interface funcional e navegável | Protótipos e versão funcional testada |
| Implementar funções CRUD | Inserir, editar, listar e excluir dados corretamente | Logs e testes de sistema |
| Validar o app com os professores da APAE | Receber feedback positivo sobre a utilidade | Formulário de satisfação |
| Garantir acessibilidade básica | Navegação simples e fontes legíveis | Avaliação prática com usuários reais |

  - Recursos previstos

·  Recursos materiais: computadores pessoais, acesso à internet, software de desenvolvimento (IntelliJ, VS Code, Expo).

·  Recursos humanos: alunos e equipe pedagógica da APAE.

·  Recursos institucionais: apoio da faculdade e da APAE para validação do projeto.
Não há previsão de custos financeiros diretos.

  - Detalhamento técnico do projeto

O projeto consiste em um aplicativo mobile desenvolvido em React Native, conectado a uma API RESTful em Node.js com banco de dados.
O sistema permite:

- Cadastro de alunos e professores;

- Gerenciamento de atividades (CRUD);

- Visualização personalizada para alunos e professores;

- Login seguro com autenticação por token.

O aplicativo foi estruturado em camadas (front-end, API e banco de dados) e segue boas práticas de design e responsividade, priorizando a acessibilidade e a usabilidade do público da APAE.

- ENCERRAMENTO DO PROJETO

  - Relato Coletivo:

Considerações do grupo sobre o atingimento dos objetivos sociocomunitários estabelecidos para o projeto.

    - Avaliação de reação da parte interessada

Realizar avaliação de reação com a parte interessada (ex: formulário, entrevista gravada em áudio/vídeo, depoimento em áudio/vídeo etc.), para que o efetivo atingimento dos objetivos socioncomunitários propostos fique evidente.

  - Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

    - CONTEXTUALIZAÇÃO

Explicitar a experiência/projeto vivido e contextualizar a sua participação no projeto.

    - METODOLOGIA

Descrever como a experiência foi vivenciada: local; sujeitos/públicos envolvidos; período; detalhamento das etapas da experiência.

    - RESULTADOS E DISCUSSÃO:

expectativa e o vivido; descrição do que foi observado na experiência; no que resultou a experiência; como você se sentiu? descobertas/aprendizagens, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

    - REFLEXÃO APROFUNDADA

Espaço para relato sobre a experiência vivida versus teoria apresentada no relato coletivo.

    - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outros aspectos que podem ser trabalhados junto à parte interessada e perspectivas de trabalhos futuros, envolvendo tanto extensão quanto pesquisa. Soluções tecnológicas alternativas que poderiam ter sido implementadas para o projeto desenvolvido.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.