Unimetrocamp Wyden

Vila industrial

Rotina Visual APAE

Gustavo Andrade Magalhães

João Pedro Dumbra Sturla

Natasha Sthefany Rodrigues Cândido

Professor Luiz Gustavo Turatti

2025

Campinas/SP

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	5

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	5

3.3.	Relato de Experiência Individual	5

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5

3.2. METODOLOGIA	6

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

- DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

  - Identificação das partes interessadas e parceiros

As partes interessadas do projeto são os alunos e professores da APAE, instituição voltada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O público participante apresenta perfis diversos, abrangendo faixas etárias entre 7 e 40 anos, com diferentes níveis de escolaridade e condições socioeconômicas simples, em sua maioria oriundos de famílias de baixa renda.
O projeto envolve também os educadores da APAE, responsáveis por acompanhar o desenvolvimento pedagógico e comportamental dos alunos.
O grupo parceiro é a própria instituição APAE, que colabora oferecendo informações sobre as rotinas dos alunos e apoio pedagógico para o desenvolvimento da solução.
O público beneficiado são, portanto, alunos com deficiência intelectual e seus professores, que se beneficiarão de uma ferramenta digital que auxilia no gerenciamento de atividades, organização de rotina e acompanhamento de progresso individual.

  - Problemática e/ou problemas identificados

Durante as conversas com a equipe da APAE, foi identificada uma dificuldade recorrente: a falta de um sistema eficiente de gerenciamento das atividades e rotinas dos alunos, que atualmente são organizadas de forma manual, em planilhas, anotações ou acordos verbais.
Essa falta de centralização dificulta a comunicação entre professores e responsáveis, gera perdas de informação e torna o acompanhamento individual mais complexo.
Dessa forma, percebeu-se a necessidade de uma solução tecnológica que facilite a organização das atividades e a interação entre alunos e professores, promovendo maior autonomia e eficiência no ambiente escolar.

  - Justificativa

O desenvolvimento deste projeto é academicamente pertinente por unir conhecimentos teóricos e práticos da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, especialmente no uso da linguagem React Native, à solução de um problema social real.
Além de contribuir para o aprendizado dos alunos do curso, o projeto promove a aplicação prática de conceitos de engenharia de software, usabilidade, acessibilidade e trabalho em equipe, desenvolvendo habilidades técnicas e socioemocionais.
A motivação do grupo surge do desejo de usar a tecnologia como ferramenta de inclusão social, criando uma aplicação funcional que auxilie o cotidiano da APAE e valorize a autonomia dos alunos com deficiência intelectual.

  - Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

Objetivo geral:

- Desenvolver um aplicativo mobile funcional para o gerenciamento de atividades e rotinas dos alunos da APAE, utilizando React Native.

Objetivos específicos:

- Implementar telas de login, cadastro, gerenciamento de atividades e visualização por alunos e professores, com funções CRUD completas.

- Garantir uma interface intuitiva e acessível, coerente com os protótipos apresentados.

- Testar o aplicativo com o público-alvo da APAE e coletar feedback para ajustes e validação do produto final.

Resultados esperados:

- Maior organização e eficiência no controle das rotinas pedagógicas.

- Redução de perdas de informação e melhoria na comunicação entre professores e alunos.

  - Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O projeto se baseia em autores que discutem inclusão, acessibilidade e tecnologia educacional, além de conceitos técnicos sobre desenvolvimento mobile e usabilidade.

Segundo Moran (2015), a tecnologia, quando usada de forma significativa, amplia as possibilidades de aprendizagem e interação entre alunos e professores. A utilização de ferramentas digitais em ambientes educacionais especiais potencializa o engajamento e a autonomia dos estudantes.

Para Lévy (1999), a cibercultura e as tecnologias digitais são meios que possibilitam novas formas de aprendizado colaborativo, o que reforça a importância da integração entre conhecimento técnico e social.

De acordo com Pressman (2016), o desenvolvimento de software deve ser centrado no usuário e voltado à resolução de problemas reais, considerando aspectos de usabilidade e acessibilidade.

Dessa forma, o projeto se sustenta em uma base teórica que une educação inclusiva, tecnologia social e engenharia de software, aplicadas em uma solução prática e acessível à comunidade da APAE.

- PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

  - Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O grupo utiliza o Trello para gerenciamento das tarefas e cronograma.
O planejamento segue as seguintes etapas:

| Etapa | Descrição | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de requisitos e escuta da comunidade | Todos os integrantes | Semana 1 |
| 2 | Criação dos protótipos de telas | Gustavo e Natasha | Semana 2 |
| 3 | Desenvolvimento do front-end (React Native) | Gustavo e Natasha | Semana 3 a 5 |
| 4 | Desenvolvimento do back-end e integração | João Pedro | Semana 4 a 6 |
| 5 | Testes com usuários da APAE e ajustes | Todos os integrantes | Semana 7 |
| 6 | Documentação final e apresentação | João Pedro e Gustavo | Semana 8 |

Acompanhamento via reuniões semanais com o professor orientador e feedback da APAE.

  - Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Os professores e coordenadores da APAE participaram desde o início do projeto, contribuindo com informações sobre as principais dificuldades e sugerindo recursos úteis para a aplicação.
Durante o desenvolvimento, foram realizadas conversas e reuniões para validação das telas e das funcionalidades.
Na fase final, será aplicado um formulário de avaliação com os educadores da APAE para verificar a satisfação e possíveis melhorias.
Foram registradas capturas de tela, anotações e registros das reuniões como evidência dessa troca.

  - Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Gustavo Andrade Magalhães – Front-end e auxílio a documentação

João Pedro Dumbra Sturla – Back-end, documentação e auxílio ao Front-end

Natasha Sthefany Rodrigues Cândido – Front-end

  - Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

| Meta | Critério de sucesso | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Construir todas as telas do app | Interface funcional e navegável | Protótipos e versão funcional testada |
| Implementar funções CRUD | Inserir, editar, listar e excluir dados corretamente | Logs e testes de sistema |
| Validar o app com os professores da APAE | Receber feedback positivo sobre a utilidade | Formulário de satisfação |
| Garantir acessibilidade básica | Navegação simples e fontes legíveis | Avaliação prática com usuários reais |

  - Recursos previstos

·  Recursos materiais: computadores pessoais, acesso à internet, software de desenvolvimento (IntelliJ, VS Code, Expo).

·  Recursos humanos: alunos e equipe pedagógica da APAE.

·  Recursos institucionais: apoio da faculdade e da APAE para validação do projeto.
Não há previsão de custos financeiros diretos.

  - Detalhamento técnico do projeto

O projeto consiste em um aplicativo mobile desenvolvido em React Native, conectado a uma API RESTful em Node.js com banco de dados.
O sistema permite:

- Cadastro de alunos e professores;

- Gerenciamento de atividades (CRUD);

- Visualização personalizada para alunos e professores;

- Login seguro com autenticação por token.

O aplicativo foi estruturado em camadas (front-end, API e banco de dados) e segue boas práticas de design e responsividade, priorizando a acessibilidade e a usabilidade do público da APAE.

- ENCERRAMENTO DO PROJETO

  - Relato Coletivo:

Neste projeto, desenvolvemos de forma coletiva um aplicativo móvel utilizando React Native, com o objetivo de facilitar a organização das atividades diárias entre os alunos e professores da APAE. O app foi pensado para melhorar a comunicação, promover autonomia e apoiar o acompanhamento das rotinas educacionais e terapêuticas.

Nosso grupo trabalhou de maneira colaborativa, dividindo funções entre planejamento, desenvolvimento, testes e documentação.
Tendo como objetivo principal criar um aplicativo simples, acessível e funcional que permita:

- Registrar atividades diárias.

- Permitir que professores organizem agendas de alunos.

- Garantir navegação fácil e adequada ao público da APAE.

    - Avaliação de reação da parte interessada

- Participar do desenvolvimento deste aplicativo foi uma experiência muito positiva para nós da APAE. Desde o início percebemos o interesse da equipe em entender nossas necessidades e criar uma ferramenta que realmente pudesse ajudar na rotina dos nossos alunos e professores.
Ficamos muito satisfeitos em acompanhar o progresso do projeto e ver o quanto o aplicativo foi pensado com cuidado, principalmente na questão da acessibilidade e da facilidade de uso. Para nós, ter um recurso que organize atividades, horários e lembretes faz muita diferença no dia a dia, e sentimos que esse objetivo foi alcançado.
A equipe sempre nos ouviu com atenção, fez perguntas importantes e demonstrou preocupação em entregar algo útil para nossa instituição. O resultado final mostra o comprometimento deles e a vontade de contribuir com o nosso trabalho.
Acreditamos que o aplicativo tem muito potencial para ajudar nossos alunos a terem mais autonomia e para facilitar a organização dos professores. Foi gratificante participar do processo e ver uma solução tecnológica sendo pensada especialmente para nosso público.

  - Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

    - CONTEXTUALIZAÇÃO

Relato de Gustavo Meu nome é Gustavo, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e participei do desenvolvimento do aplicativo móvel em React Native voltado para apoiar alunos e professores da APAE na organização das atividades diárias. O projeto fez parte das atividades práticas do semestre, servindo como uma oportunidade de aplicar conceitos aprendidos em sala e compreender como desenvolver soluções acessíveis voltadas à inclusão. Minha participação foi concentrada principalmente na construção da interface do usuário (frontend). Atuei tanto no desenho conjunto das telas quanto no desenvolvimento prático dos componentes que formam a navegação e a experiência visual do aplicativo. Essa função exigiu cuidado especial com acessibilidade, cores adequadas, espaçamentos e elementos intuitivos.

Relato de João Pedro Meu nome é João Pedro, sou estudante de Ciência da Computação, curso iniciado em 2023, e atualmente estou no 6º período. Participei do desenvolvimento de um aplicativo mobile em React Native, voltado para auxiliar alunos e professores da APAE na organização de atividades diárias. Esse projeto integrou as atividades práticas da disciplina e representou uma oportunidade valiosa de aplicar conhecimentos técnicos em um contexto real, socialmente relevante e orientado à inclusão. Minha atuação principal concentrou-se no back-end do aplicativo, área pela qual tenho maior afinidade dentro da graduação. Fiquei responsável pela lógica de funcionamento, tratamento dos dados e estrutura necessária para que o aplicativo se mantivesse organizado e funcional. Essa função envolveu desde a definição de como as informações seriam armazenadas até a criação das funções que permitiriam o cadastro, listagem e manipulação das atividades.

Relato de Natasha Meu nome é Natasha, e participei do desenvolvimento de um aplicativo móvel em React Native destinado aos alunos e professores da APAE, com o objetivo de facilitar a organização da rotina e das atividades diárias. O projeto fez parte das atividades práticas da disciplina, representando uma oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos em uma demanda real de acessibilidade e inclusão. Minha participação no projeto envolveu a atuação tanto no planejamento das funcionalidades quanto na implementação de partes da interface. Esse processo me permitiu experimentar o trabalho colaborativo e compreender as necessidades específicas do público atendido pela instituição.

    - METODOLOGIA

Relato de Gustavo A experiência ocorreu ao longo do 4º período, com reuniões remotas entre mim, Natasha e João Pedro. Organizamos as tarefas e dividimos as responsabilidades de acordo com as habilidades e interesses de cada um.

Relato de João Pedro A experiência foi desenvolvida ao longo do semestre, com reuniões remotas semanais junto aos meus colegas Natasha e Gustavo. Organizar o trabalho em equipe, conciliando agendas e integrando diferentes partes do código, foi uma experiência que contribuiu para o meu amadurecimento técnico e pessoal.

Relato de Natasha A minha experiência foi vivenciada ao longo do meu 4º período de estudos, combinando encontros remotos com os outros dois integrantes do grupo.

    - RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Relato de Gustavo No início, eu acreditava que a construção das telas seria rápida... Porém, percebi que desenvolver um layout totalmente funcional, responsivo e adaptado ao público da APAE envolve muito mais do que simplesmente escrever código: demanda testes constantes, revisão de elementos visuais e atenção à usabilidade. Como resultado, contribuí diretamente para entregar uma interface clara, simples e acessível. Isso garantiu que o aplicativo atendesse aos requisitos de fácil entendimento e navegação, algo essencial ao público que utilizará a ferramenta. Ao ver o projeto evoluir, senti satisfação ao perceber que minhas decisões visuais tornavam o uso mais fácil e intuitivo. Aprendi bastante sobre componentes, navegação entre telas, estados e estilização no React Native — tecnologias com as quais eu tinha pouco contato antes. Além disso, desenvolver em equipe aprimorou minha capacidade de comunicação, troca de ideias e divisão de tarefas.

Relato de João Pedro No início, eu imaginava que a integração entre o back-end e o front-end seria mais simples... No entanto, ao longo do desenvolvimento, percebi que integrar a lógica do back-end ao React Native exige atenção redobrada, especialmente no gerenciamento de estados, na comunicação entre componentes e na sincronização das informações para que o aplicativo respondesse corretamente. A principal dificuldade que enfrentei foi justamente essa integração. Em alguns momentos, as telas não exibiam os dados como esperado, ou os estados não atualizavam em tempo real. Isso me levou a revisar funções, reorganizar partes do código e pesquisar novas abordagens. Embora desafiador, esse processo me proporcionou grande evolução técnica. Com o apoio da equipe e muita prática, consegui ajustar a maior parte dos problemas e compreender melhor o fluxo completo do aplicativo. Ao final, o projeto resultou em um aplicativo funcional, acessível e alinhado às necessidades do público da APAE. Saber que a estrutura lógica que desenvolvi contribui para o uso real do sistema me trouxe satisfação e a sensação de estar aplicando meu aprendizado de forma significativa. Durante a experiência, senti um misto de desafio e motivação. Aprendi muito sobre comunicação entre front e back, boas práticas de programação e organização de projetos.

Relato de Natasha Inicialmente, eu imaginava que o desenvolvimento seria mais simples por ser uma linguagem assemelhada à HTML. Porém, ao longo da experiência percebi que produzir um aplicativo intuitivo para um público com necessidades específicas exige cuidado, testes e ajustes constantes. Como resultado, o projeto se dá a um aplicativo funcional que organiza as atividades dos alunos e professores, e com uma interface simplificada, que é o que o projeto entrega e cumpre com os requisitos definidos desde o princípio. Ao ver a evolução do projeto, me senti entusiasmada por poder contribuir de forma direta com algo que facilitará o dia a dia de alguém. Aprendi uma linguagem de programação em que nunca tinha tido contato anteriormente, e, apesar de ter aprendido o básico, já agregou muito em minha grade, e por ser um projeto que foi desenvolvido em grupo, desenvolvi também minha comunicação, e a divisão de tarefas de maneira simples e objetiva.

    - REFLEXÃO APROFUNDADA

Relato de Gustavo Comparando a prática com a teoria estudada no relato coletivo, percebo que muitos conceitos que parecem simples na teoria, como “acessibilidade” ou “design universal”, tornam-se desafios reais durante a execução. Foi necessário pensar na persona real que utilizaria o app, e isso ampliou minha visão sobre responsabilidade social no desenvolvimento de software.

Relato de João Pedro Comparando a prática com a teoria apresentada no relato coletivo, percebo claramente como o desenvolvimento real vai além da sala de aula. Conceitos como arquitetura de software, acessibilidade, integração e testes tornam-se muito mais concretos na prática, revelando sua importância no funcionamento geral do aplicativo.

Relato de Natasha Quando comparo a experiência prática com a teoria apresentada no relato coletivo, percebo que a prática amplia, de forma concreta, a compreensão dos conceitos teóricos. No coletivo, discutimos sobre divisão de tarefas, tecnologias e etapas do projeto. No meu relato individual, observo como essas etapas se materializaram para mim: as dificuldades específicas em implementar telas, a necessidade de testar cada detalhe e a importância de adaptar tudo ao público-alvo. Também percebi que a teoria sobre acessibilidade, usabilidade e arquitetura de software realmente faz diferença quando aplicada na prática. Ao vivenciar o processo, aprendi que criar tecnologia, que também foi visada para inclusão é muito mais do que programar—é observar, testar e adaptar constantemente.

    - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Relato de Gustavo Essa experiência foi muito importante para minha formação. Acredito que o projeto pode continuar evoluindo, trazendo novas possibilidades como: layouts ainda mais acessíveis, com ícones maiores; personalização visual para cada perfil de usuário; tema com contraste especial; recursos assistivos integrados diretamente ao sistema operacional. O aprendizado desse projeto reforçou meu interesse por desenvolvimento mobile e por criar interfaces que realmente fazem diferença na vida das pessoas.

Relato de João Pedro Para trabalhos futuros, acredito que o projeto pode se expandir com diversas melhorias, como: integração com banco de dados em nuvem; API mais robusta e escalável; autenticação e perfis diferenciados para professores e alunos; dashboard pedagógico para acompanhamento de evolução; envio de notificações inteligentes. Essa experiência reforçou meu interesse pela área de back-end e fortaleceu minha visão sobre desenvolvimento de sistemas voltados à inclusão social, ampliando não apenas minhas habilidades técnicas, mas também minha sensibilidade sobre o impacto da tecnologia no cotidiano das pessoas.

Relato de Natasha A experiência foi extremamente significativa para meu desenvolvimento técnico e pessoal. Como perspectivas futuras, acredito que o projeto pode evoluir tanto em extensão quanto em pesquisa, explorando temas como: Acessibilidade digital para pessoas com deficiência intelectual. Design universal aplicado a aplicativos móveis. Tecnologias assistivas integradas. Uso de IA para personalizar atividades. Soluções tecnológicas adicionais que poderiam ser implementadas no futuro incluem: Notificações inteligentes com voz. Sincronização em nuvem entre professores e alunos. Tela com rotinas ilustradas (ícones, fotos). Controle de presença. Diário de atividades com evolução pedagógica. A experiência reforçou meu compromisso em desenvolver tecnologias mais inclusivas e meu interesse por projetos sociais.